# Task Information

| Workplan Information |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name of the task |  |  | Make Project’s United Document Skeleton. |
| Start date |  |  | 1405/3/15 |
| Completion date |  |  | 1405/3/15 |
| Person assigned to the task |  |  | Sajad |
| Deliverable(s) |  |  | System Proposal.docx |
| Completion status |  |  | In progress |
| Priority* |  |  | High |
| Resources that are needed |  |  | MS Word, previous projects’ document |
| Estimated time | Unit: | hour | 3 |
| Actual time | Unit | Hour | 5 |
| Related WBS number |  |  | 37 |
| Branch name |  |  | Doc/system-proposal |

موارد کلی:

- تخمین زمان ها با فرمول PERT انجام میشود.

- ترتیب اولویت بندی در زیر آورده شده است:

- انواع اولویت بندی: ۱) زیاد | high ، ۲) متوسط |‌ medium ، ۳) کمlow |

PERT Formula:

weightedAverage=optimisticEstimate+(4×mostLikelyEstimate)+pessimisticEstimate6

| PERT calculation: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Optimistic estimate = | 2 | hour |
| Pessimistic estimate = | 4 | hour |
| Most likely estimate = | 3 | hour |
| Weighted average ≈ | 3 | hour |

توضیحات تسک: