| Workplan Information |  |
| --- | --- |
| Work breakdown structure making | Name of the task |
| 1405/1/25 at 9:30pm | Start date |
| Same day at 11:00pm | Completion date |
| Sajad | Person assigned to the task |
| Project WBS.docx | Deliverable(s) |
| Completed | Completion status |
| High | Priority* |
| Microsoft Word, SAD documents textbook, Apple Pages | Resources that are needed |
| 2.3 hours | Estimated time |
| 1.5 hours | Actual time |

Task Informaion

- برای هر کدام از تسک هایمان در پروژه اين را تکمیل کنیم و در داکیومنت قرار بدیم

- مثال تکمیل شده در صفحه 23 فصل ۲ آمده است

- *Priority ratings: 1. High, 2. Medium, 3. Low

PERT formula:

weightedaverage=optimisticestimate+4*mostlikelyestimate+pessimisticestimate6

**PERT calculation:

Optimistic estimate: 1hour

Pessimistic estimate: 5 hours

Most likely estimate: 2 hours

Weighted average: 1+4×2+56 = ~2.3 hours