# Task Information

| Workplan Information |  |
| --- | --- |
| Technical & Economical feasibility analysis | Name of the task |
|  | Start date |
|  | Completion date |
| Ali | Person assigned to the task |
| Technical Feasibility.docx & Organizational Feasibility.docx | Deliverable(s) |
| Open | Completion status |
| Medium | Priority* |
| Brainstorming Report; Teacher’s notes | Resources that are needed |
| 4 days | Estimated time |
|  | Actual time |
| 6 | Related WBS number |

توضیحات:

- برای هر تسک در WBS براساس شماره آن، یک Task Information میسازیم تا هم در داکیومنت ها قرار بدیم، هم مدیریت بهتری داشته باشیم.

- مثال تکمیل شده در صفحه 23 فصل ۲ آمده است.

- تخمین زمان ها با فرمول PERT انجام میشود.

- ترتیب اولویت بندی در زیر آورده شده است:

Priority ratings: 1. High, 2. Medium, 3. Low

# PERT formula:

weightedaverage=optimisticestimate+4*mostlikelyestimate+pessimisticestimate6

PERT calculation:

- Optimistic estimate: 2 days

- Pessimistic estimate: 7 days

- Most likely estimate: 3 days

- Weighted average: ~4 days