Task Information									Number: 02

| Workplan Information |  |
| --- | --- |
|  | Name of the task |
|  | Start date |
|  | Completion date |
|  | Person assigned to the task |
|  | Deliverable(s) |
|  | Completion status |
|  | Priority* |
|  | Resources that are needed |
|  | Estimated time |
|  | Actual time |

- برای هر کدام از تسک هایمان در پروژه اين را تکمیل کنیم و در داکیومنت قرار بدیم

- مثال تکمیل شده در صفحه 23 فصل ۲ آمده است

- *Priority ratings: 1. High, 2. Medium, 3. Low

PERT formula:

weighted average= optimistic estimate+4*most likely estimate+pessimistic estimate6

**PERT calculation:

Optimistic estimate: 1 day

Pessimistic estimate: 4 days

Most likely estimate: 2 days

Weighted average = 1+4*2+76=~2.7 days=~ 3 days