# به نام خدا

# CSharpers Group Meeting

صورت جلسه

| جدول مشخصات |  |
| --- | --- |
| عنوان | تحلیل نمونه مستندات قبلی و تقسیم بندی وضایف |
| شماره جلسه | 3 |
| تاریخ | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - 7:۰۰ بعد ظهر |
| پلتفرم | ویس کال بله |

مواردی که در جلسه به آنها پرداخته شد:

- بررسی سه مستند ارسالی در گروه تحلیل طراحی سیستم‌ها

- تصمیم گیری درباره نحوه پیشبرد مستندات پروژه

- بهبود تقسیم کار با الگو گیری از نمونه ها

- پاسخ به سوالات تیم درباره نحوه کار گیت‌لب

در این جلسه ابتدا به بررسی موارد استفاده شده در مستندات نمونه ها پرداختیم و موارد زیر را مشخص کردیم:

- آیا باید approval comitte داشته باشیم؟ چه کسی را انتخاب کنیم؟

  - میتوان داشت، تصمیم بر این شد که فردی را درنظر بگیریم که ایده سیستم را داد.

۲.   تعیین کردیم که اولویت تحلیل امکان سنجی پروژه را کم کرده و فعلا اهمیت را به Problem analysis و Root cause بدهیم.

۳.   هرکسی قبل انجام وظیفه خود، ابتدا Task Informationمربوطه را در شاخه main تکمیل کند.

همچنین به تقسیم دقیق وظایف پرداختیم که به شرح زیر است:

| نام مسئول | وظیفه |
| --- | --- |
| ابوالفضل | Outcome analysis نوشتن |
| حامد | System request نوشتن |
| محمد حسین | Problem analysis & Root cause نوشتن |
| علی | Technical Feasibility & Organizational Feasibility نوشتن |
| سجاد | Team charter, نوشتن صورت جلسه |

نکته: مسئول هر وظیفه در آینده در WBS لحاظ میشود.