# Task Information

| Workplan Information |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name of the task |  |  | Make Structural Models |
| Start date |  |  |  |
| Completion date |  |  |  |
| Person assigned to the task |  |  | Team |
| Deliverable(s) |  |  | CRC Cards, Class Diagrams, Object Diagrams |
| Completion status |  |  | Open |
| Priority* |  |  | High |
| Resources that are needed |  |  | Drawio, MS Word, AI, Teacher’s notes |
| Estimated time | Unit: | Day | 4.2 |
| Actual time |  |  | 230 min until now |
| Related WBS number |  |  | 41 |
| Branch name |  |  | Doc/behavioral-models |

موارد کلی:

- تخمین زمان ها با فرمول PERT انجام میشود.

- لطفا مسئول هر ‌Task Info، به‌روزرسانی اطلاعات آن‌را به عهده بگیرد.

- اگر برای کل تیم مشترک بود، سجاد بروزرسانی را به‌عهده می‌گیرد.

PERT Formula:

weightedAverage=optimisticEstimate+(4×mostLikelyEstimate)+pessimisticEstimate6

| PERT calculation: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Optimistic estimate = | 3 | Day |
| Pessimistic estimate = | 6 | Day |
| Most likely estimate = | 4 | Day |
| Weighted average ≈ | 4.2 | Day |

توضیحات تسک:

تقسیم بندی جزئی‌تر، طبق توضیحات TeamDivision.md در پوشه Behavorial Models  انجام می‌شود.