# Task Information

| Workplan Information |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name of the task |  |  | Make Class Diagrams |
| Start date |  |  | 1405/3/25 |
| Completion date |  |  |  |
| Person assigned to the task |  |  | Hamed |
| Deliverable(s) |  |  | Class diagrams.drawio in |
| Completion status |  |  | Open |
| Priority* |  |  | High |
| Resources that are needed |  |  | Teacher’s notes, AI(maybe), Drawio |
| Estimated time | Unit: | hours | 6.5 |
| Actual time | Unit: | Hours |  |
| Related WBS number |  |  | 41.3 |
| Branch name |  |  | Doc/class-diag |

موارد کلی:

- تخمین زمان ها با فرمول PERT انجام میشود.

- لطفا مسئول هر ‌Task Info، به‌روزرسانی اطلاعات آن‌را به عهده بگیرد.

- اگر برای کل تیم مشترک بود، سجاد بروزرسانی را به‌عهده می‌گیرد.

PERT Formula:

weightedAverage=optimisticEstimate+(4×mostLikelyEstimate)+pessimisticEstimate6

| PERT calculation: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Optimistic estimate = | 5 | hours |
| Pessimistic estimate = | 10 | hours |
| Most likely estimate = | 6 | hours |
| Weighted average ≈ | 6.5 | hours |

توضیحات تسک: